IT 프로젝트 개발 계획서(안)

(「우리」)

2026. 05. 06.

| 훈련과정명 (소속) | AI·클라우드·데이터 연계 플랫폼 개발자과정_양성 |
| --- | --- |
| 팀 명 | 누리 |
| 팀장 성명 | 원희 |
| 팀원 성명 | 박윤아 |
| 팀원 성명 | 이예린 |
| 팀원 성명 | 장건희 |
| 지도교사 |  |

1. 개  요

□ 개발배경 및 필요성

본 팀(누리)이 개발하는 웹 서비스명은 "우리" 로, 취약계층과 보호자
·복지사를 하나의 플랫폼으로 연결하여 안전·건강·생활을 통합 지원한다는 의미를 담고 있다.

① 초고령사회 진입과 돌봄 공백 심화

대한민국은 2024년 12월 기준 65세 이상 노인 인구가 1,024만 명으로 전체 인구의 20%를 초과하며 공식적으로 초고령사회에 진입하였다. 독거노인 수는 2018년 141만 명에서 2024년 219만 명으로 급증하여 독거노인 비율이 22.1%에 달하며, 통계청은 이 수치가 저출산·고령화 추세에 따라 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있다. 2023년 노인실태조사에 따르면 노인 가구 중 1인 가구 비중은 32.8%로 2020년 대비 13.0%p 급증하였으며, 자녀와 동거하는 가구는 같은 기간 20.1%에서 10.3%로 크게 감소하였다. 독거노인은 일반 노인가구에 비해 건강상태(건강하다 응답: 34.2% vs 48.6%), 우울증상(16.1% vs 7.8%), 생활상의 어려움(73.9% vs 48.1%) 등 다양한 측면에서 훨씬 열악한 상황에 놓여 있다. 이처럼 노인 인구의 급증과 함께, 장애인·만성질환자 등 돌봄이 필요한 취약계층 전반에 걸쳐 보호자 없이 일상을 영위해야 하는 위험이 커지고 있어, 체계적인 돌봄 시스템 마련이 시급한 과제로 대두되고 있다.

② 낙상사고 및 안전 문제 심각성

고령화는 다양한 안전 문제로 직결된다. 최근 4년간(2018~2021년) 65세 이상 고령자에게 발생한 안전사고의 62.7%가 낙상사고로 나타났으며, 사고는 욕실에서 미끄러지거나 침대에서 떨어지는 등 주택 내에서 가장 많이 발생한다. 특히 2021년 이후 낙상을 포함한 추락사고가 65세 이상 고령자 사고 사망원인 1위를 차지하고 있으며, 2022년 65세 이상 추락사고 사망자는 1,802명으로 2012년(989명) 대비 약 2배 수준으로 증가하였다(통계청 사망원인통계, 2022). 낙상사고는 단순 골절에 그치지 않고 뇌출혈, 고관절 손상 등 중증 합병증으로 이어져 장기 와병 상태를 초래하거나 사망으로 연결되는 경우도 적지 않다. 이러한 낙상 위험은 노인에 국한되지 않으며, 장애인·만성질환자 등 혼자 생활하는 돌봄 대상자의 경우 낙상 후 즉각적인 도움을 받지 못해 골든타임을 놓치는 사례가 빈번하게 발생하고 있어, 실시간 낙상 감지 및 신속한 알림 시스템의 필요성이 높아지고 있다.

③ 실종·고독사·사회적 고립 문제

치매 및 실종 문제도 날로 심각해지고 있다. 2025년 치매 환자 수는 97만 명에 달하며, 2026년에는 100만 명을 넘어설 것으로 추정된다. 2024년 실종신고 총 49,624건 중 치매환자는 15,502명으로 전체의 약 31%를 차지하며, 이 가운데 상당수는 배회 중 교통사고·저체온 등으로 인명피해로 이어지고 있다. 현재 GPS 배회감지기 등 예방 수단이 존재하나 실제 보급률은 1% 미만에 그치고 있어 대부분의 치매 노인이 실종 위험에 무방비 상태로 노출되어 있는 실정이다. 또한 2024년 고독사 사망자 수는 3,924명으로 전년 대비 7.2% 증가하였으며, 19세 이상 국민의 3명 중 1명이 도움이 필요해도 도움받을 곳이 없는 사회적 고립 상태에 있는 것으로 나타났다. 이러한 사회적 고립과 돌봄 공백 문제는 노인뿐 아니라 장애인 등 취약계층 전반에 걸쳐 나타나고 있으며, 가족과 단절된 채 고립된 돌봄 대상자가 응급 상황에 처해도 적시에 도움을 받지 못하는 구조적 문제가 심화되고 있어 상시 모니터링과 신속 대응이 가능한 통합 시스템이 필요하다.

④ 기존 서비스의 한계와 디지털 접근성 문제

현재의 취약계층 돌봄 서비스는 보호자 또는 복지사의 직접 관리에 의존하는 경우가 많아 24시간 실시간 대응에 한계가 있다. 기존 디지털 서비스들은 위치 추적, 응급 호출, 건강 관리 등 특정 기능에만 집중되어 있어 복합적인 돌봄 수요를 충족하지 못하고 있다. 또한 대부분의 서비스가 스마트폰 조작이나 복잡한 메뉴 구조를 요구하여 돌봄 대상자가 실제로 활용하기 어렵다는 문제가 지속적으로 지적되고 있다. 실제로 2023년 노인실태조사에서 노인의 67.2%가 정보화 사회 적응에 어려움을 느낀다고 응답하였으며, 노인 맞춤형 스마트기기 및 애플리케이션 개발에 대한 필요성이 29.5%로 가장 높게 나타났다. 이는 단순한 기능 제공을 넘어, 돌봄 대상자가 실제로 사용할 수 있는 접근성 중심의 설계가 얼마나 중요한지를 잘 보여준다.

□ 개발목표

본 프로젝트는 독거노인·치매노인·장애인 등 취약계층이 직면한 낙상, 실종, 복약 누락, 위험 기후 노출, 사회적 고립 등의 복합적 문제를 AI 기술과 공공데이터를 활용하여 하나의 통합 플랫폼으로 해결하는 것을 목표로 한다. 실제로 2023년 노인실태조사에 따르면 노인들은 현재 돌봄 서비스에서 기능회복훈련·재활서비스(52.8%), 서비스 내용 다양화(50.0%), 서비스 시간 확대(50.6%) 등의 개선이 필요하다고 응답하였으며, 이는 현행 돌봄 서비스가 취약계층의 실질적인 수요를 충족하지 못하고 있음을 보여준다. 본 플랫폼은 이러한 현장의 수요를 반영하여 안전·건강·생활 전반을 아우르는 통합적 돌봄 서비스를 제공하고자 한다.

① 대상자의 안전사고 예방 및 실시간 대응 체계 구축

MediaPipe·YOLOv8·VideoMAE·XGBoost 앙상블 기반 카메라 낙상 감지 모듈과 NEO-6M GPS 위치 추적 모듈을 아두이노 디바이스에 통합하여, 낙상 발생 즉시 보호자·복지사에게 푸시 알림을 전송하고 실시간 안전 대응 시스템을 구현한다. 또한 안전 반경 이탈 시 즉각적인 알림과 실종 신고 안내를 제공하여 돌봄 대상자의 실종 사고를 사전에 예방한다. 이를 통해 혼자 생활하는 돌봄 대상자가 낙상 후 도움을 받지 못하는 골든타임 문제를 해소하고, 보호자가 물리적으로 현장에 없어도 즉각 대응이 가능한 환경을 구축한다.

② 음성 중심의 접근성 높은 사용자 인터페이스 제공

돌봄 대상자의 67.2%가 디지털 서비스 이용에 어려움을 느끼는 현실을 반영하여, Whisper 기반 STT를 활용한 음성 중심 인터페이스를 구현한다. 돌봄 대상자는 AI 챗봇과 자연어로 대화하는 것만으로 일정을 등록하고 복약 알림을 받을 수 있으며, 큰 글씨·고대비 디자인·대형 버튼으로 구성된 사용자 페이지를 통해 디지털 접근성이 낮은 경우에도 쉽게 서비스를 이용할 수 있도록 한다. 기존 서비스가 스마트폰 조작 능숙도를 전제로 설계된 것과 달리, 본 플랫폼은 디지털 소외 계층의 실질적 활용을 가능하게 한다.

③ 보호자·복지사의 실시간 모니터링 및 관리 부담 경감

보호자는 웹/앱을 통해 대상자의 현재 위치·마지막 위치·오늘 이동 경로·
인적사항·최근 알림을 한눈에 확인할 수 있으며, SOS 요청, 안심구역 이탈 등 주요 안전 알림을 통해 긴급 상황에 대응할 수 있다. 또한 대상자의 상태와 관련해 복지사에게 상담을 요청을 보낼 수 있어 돌봄 협업이 가능하다. 복지사는 담당 대상자 목록에서 건강 상태, 위치 상태, 알림 상태, 정보 확인 여부를 조회하고, 상세 화면에서 기본 정보와 건강 판정 근거, 보호자 정보, 안심구역 정보, 일자리 신청 및 추천 상태를 관리할 수 있다. 이를 통해 직접 방문하지 않아도 대상자의 상태 변화를 지속적으로 파악하고 필요한 조치를 이어갈 수 있으며, 반복적인 확인 업무를 줄이고 돌봄 공백을 완화할 수 있다.

④ 공공데이터 연계를 통한 생활 밀착형 서비스 확장

기상청 단기예보 API를 연동하여 한파·폭염 등 위험 기후 발생 시 돌봄 대상자에게 주변 대피소·복지관·주민센터 위치를 카카오 장소 검색 API 기반으로 카드 형태로 자동 제공한다. 또한 한국노인인력개발원 구인정보 API와 가중치 기반 적합도 점수화를 결합하여 돌봄 대상자의 건강 상태와 활동 조건에 맞는 일자리를 추천함으로써, 사회 참여와 삶의 질 향상까지 지원한다. RAG 기반 챗봇을 통해 돌봄 대상자의 조건에 맞는 복지 정책, 신청 가능 서비스, 지원 내용을 검색하고 질의응답할 수 있다. 이를 통해 단순 키워드 검색보다 대상자 상황에 맞는 복지 정보 탐색이 가능해진다. 본 프로젝트는 단순 안전 감시에 그치는 기존 서비스와 달리, 일자리·기후·일정 관리까지 아우르는 생활 전반의 통합 지원 플랫폼으로서 차별화된 가치를 제공하는 것을 최종 목표로 한다. 또한 서울시 일자리포털 채용 정보 API를 추가 연동하여 공공일자리 정보를 확장 제공하며, 거리·카테고리·근무시간·
근무일·급여 조건을 반영한 적합도 점수화로 카테고리별 추천 TOP 5를 제공한다.

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

본 서비스와 유사한 기존 서비스로는 노인일자리여기, 독거노인·장애인 응급
안전안심서비스, 케어닥, 효돌, 경찰청 182 실종신고 시스템 등이 있다.

① 노인일자리여기

지역과 조건에 따라 노인 일자리 공고를 검색하고 신청을 지원하는 플랫폼으로, 본 서비스의 일자리 매칭 기능과 유사하다. 그러나 단순 공고 나열과 신청 안내에 그치며, 사용자의 건강상태나 신체 조건을 반영한 적합성 판단 기능은 제공되지 않는다. 본 서비스는 가중치 기반 적합도 점수화를  통해 개인 맞춤 일자리를 자동 추천하고, 복지사가 신청부터 채용까지 관리할 수 있도록 구성하여 차별화된다.

② 독거노인·장애인 응급안전안심서비스

취약계층 가정에 ICT 장비를 설치하여 화재·낙상·활동 미감지 등 응급 상황에 대응하는 서비스로, 취약계층 노인의 안전 확인과 응급 대응 측면에서 본 서비스와 유사하다. 그러나 센서 기반 활동 감지에 의존하며 카메라 기반 낙상 판단, GPS 위치 추적, 음성 대화 기능은 포함되어 있지 않다. 본 서비스는 MediaPipe Pose + YOLOv8 + VideoMAE + XGBoost 앙상블 기반 카메라 낙상 감지와 GPS 실시간 위치 추적을 결합하여 보다 정밀하고 신속한 대응이 가능하며, 낙상 확정 시 2차 알림(119 안내)까지 자동으로 연계된다 .

③ 케어닥

방문 케어 서비스를 연결하는 플랫폼으로, 요양보호사 매칭과 돌봄 서비스 예약 기능을 제공한다. 보호자가 직접 케어 인력을 찾아야 하는 구조로 운영되며, 실시간 모니터링이나 자동 알림 기능은 제공되지 않는다. 본 서비스는 보호자가 별도의 인력을 찾지 않아도 아두이노 디바이스와 웹 대시보드를 통해 24시간 원격 모니터링이 가능하며, 긴급 상황 발생 시 자동으로 보호자·복지사에게 알림을 전송하는 상시 대응 체계를 갖추고 있다.

④ 효돌

AI 기반 말벗 로봇으로 돌봄 대상자의 정서적 고립을 완화하는  서비스이며, 복약 알림과 안부 확인 기능을 제공한다. 챗봇 및 TTS 기능 측면에서 본 서비스와 유사하나, 위치 추적·낙상 감지·일자리 매칭 등 복합적인 안전·생활 지원 기능은 포함되어 있지 않다. 본 서비스는 말벗 기능에 그치지 않고 일정 관리·복약 알림·낙상 감지·위치 추적·일자리 추천까지 하나의 플랫폼으로 통합 제공한다는 점에서 차별화된다.

⑤ 경찰청 182 실종신고 시스템

기존 실종 대응은 실종 발생 후 보호자가 수동으로 신고하고 주변 탐색을 진행하는 방식에 의존하는 경우가 많아, 사전 예방과 초기 대응에 한계가 있다. 본 서비스는 대상자의 위치 정보와 안심구역 이탈 여부를 기반으로 실종 위험 상황을 조기에 감지하고, 보호자와 복지사가 대상자의 마지막 위치와 이동 기록을 확인할 수 있도록 지원한다. 또한 경찰청 API와 연동하여 실종자 정보를 조회하고, 필요한 경우 실종 신고 및 탐색에 활용할 수 있는 정보를 제공한다. 이를 통해 실종이 발생하기 전에는 안심구역 이탈 알림으로 선제 대응하고, 실종 발생 후에는 위치 기록과 공공 실종 정보를 바탕으로 신속한 후속 대응이 가능하도록 구성하였다.

⑥ 지자체 AI 돌봄 서비스

서울시, 경기도 등 각 지자체에서 AI 스피커, IoT 기기, 복약 알림 등을 활용한 AI 돌봄 서비스를 운영하고 있다. 노인의 안부 확인, 말벗, 복약 관리, 생활 모니터링 측면에서 본 서비스의 챗봇 및 TTS 기능과 유사하다. 그러나 대부분 특정 지역·대상에 한정된 단독 기능 서비스로 운영되며, GPS 위치 추적·낙상 감지·일자리 매칭 등 복합적인 기능을 통합 제공하지는 않는다. 본 서비스는 AI 챗봇·음성 인터페이스·안전 감지·일자리 추천을 하나의 플랫폼으로 통합하여 지자체 서비스의 기능적 한계를 보완한다.

이처럼 기존 서비스들은 위치 추적, 응급 호출, 말벗, 일자리 안내 등 각각의 기능에 특화되어 있는 반면, 본 서비스는 이러한 기능들을 하나의 통합 플랫폼으로 연결하여 취약계층의 안전 관리와 생활 지원을  동시에 제공한다
는 점에서 기존 서비스와 명확한 차별성을 가진다.

□ 예상 산출물

1. 요구사항 분석

- 개발 계획서 : 주차별 개발 일정, 역할 분담(챗봇·GPS추적·낙상감지·일자리매칭), 기술 스택 정의서

- 요구사항 분석서 : 사용자(돌봄 대상자)·보호자·복지사별  기능 요구사항 및 비기능 요구사항(성능, 접근성) 정리

2. 시스템 설계

- 시스템 설계서 : PostgreSQL ERD 및 테이블 명세, REST API 명세서, 시스템 아키텍처 다이어그램(아두이노 ↔ FastAPI 서버 ↔ Spring Boot 서버 ↔ React 프론트엔드) , 프론트엔드 개발 환경(Visual Studio Code, React 전 컴포넌트 .jsx 형식)

3. 시스템 개발 및 구현

- 사용자 웹·앱 페이지 : 오늘 날씨·기후 경보, 오늘 일정, 낙상 이력, 건강 상태 레이더 차트, 활동 컨디션 레이더 차트, 시간대별 활동 현황(양호·보통·활동 적음 3단계 라벨), 평소 움직임 비교, 낙상 전후 변화, 복지제도 자동 매칭 카드, 화면 내 SOS 버튼 (글씨 크기 3단계 조절·고대비 UI); 사용자 전용 모바일 앱(Flutter/Android) 별도 개발

- 보호자 웹·앱 페이지 : 사용자의 인적사항(나이·성별·주소·주요질환), 현재 위치·마지막 위치 지도(Kakao Map), 오늘 이동 경로, 최근 알림,  화면 내 SOS 알림 수신, 경찰청 실종경보 API 연계 정보 기반 후속 대응

- 복지사 웹 페이지 : 담당 대상자 목록과 상세정보 조회, 건강 상태·위치 상태·알림 상태 확인, 대상자별 건강 판정 결과 및 근거 확인, 공공 일자리 API 기반 추천 기능과 복지정책 RAG 챗봇 기반 일자리 공고 조회 및 적합한 공고를 대상자에게 추천, 사용자의 일자리 신청 및 관심 공고 현황 확인 및 진행 상태 관리 구현

- 관리자 웹 페이지 : 관리자 로그인·회원가입 및 승인 기반 접근 제어, 관리자 대시보드, 사용자·보호자·담당자 계정 목록 조회, 계정 활성·비활성 상태 관리, 신규 관리자 가입 요청 승인·거절 기능 구현

- AI 챗봇 모듈 :  Whisper 기반 STT(로컬 Python 서버), Gemini API(gemini-2.5-flash-lite) 기반 자연어 대화, 일정 등록·수정·삭제, Supertonic TTS 기반 로컬 음성 안내(F1 음성 스타일), 브라우저 SpeechSynthesis API 대체 음성 출력, 챗봇 대화 내역 저장

- GPS 실종·위치 추적 모듈 : 사용자 앱에서 휴대폰 GPS를 활용해 대상자의 위치 정보를 수집 → Spring Boot 서버로 전송 → 최근 위치와 이동 기록을 저장, 안전 반경 이탈 감지, 경찰청 실종경보 API 연동

- 낙상 감지 모듈 : MediaPipe Pose + YOLOv8(fine-tuned) + VideoMAE + XGBoost 앙상블, FastAPI 서버 + SQLite 저장

- 기상 알림 모듈 : 기상청 단기예보 API 연동, 3단계(주의·경고·위험) 분류, 주변 복지관·대피소 안내

- 일자리 추천 모듈 : 한국노인인력개발원 구인정보 API + 서울시 일자리포털 채용 정보 API 연동, 사용자 건강 정보·활동 가능 시간·이동 가능 거리·거주 지역·희망 직종·공고 카테고리 등을 기준으로 적합도 점수를 산출, 점수 상위 공고는 맞춤 추천 TOP 5로 제공, 복지사가 대상자에게 공고를 추천, 사용자는 추천·관심·신청 상태를 확인

- PostgreSQL : 돌봄 대상자·보호자·복지사 계정, 일정, 복약, 낙상 이력, GPS 경로, 알림 이력, 일자리 매칭 이력 테이블 포함한 통합 데이터베이스

- 아두이노 통합 디바이스 : 카메라(낙상 감지·얼굴 인식), 스피커, Wemos D1 Mini(ESP8266)와 MPU-6050 가속도 센서 사용

- 복지사 RAG 챗봇 모듈 : 공공 복지서비스 API에서 수집한 복지 정책 데이터와 복지제도 관련 PDF·문서 자료를 AI 백엔드에서 임베딩하여 벡터 데이터베이스에 색인 → 복지사가 자연어로 질문하면 대상자의 조건에 맞는 복지제도, 신청 가능 서비스, 지원 내용 등을 검색 가능

4. 테스트 및 결과 분석

- 테스트 결과 보고서 : 낙상 감지 정확도, GPS 이탈 감지 응답 시간, STT/TTS 인식률, 일자리 추천 적합도 검증 결과

2. 주요 기능

| 주요 기능 명칭 | 주요 기능에 관한 상세 설명(명세) |
| --- | --- |
| AI 챗봇 및 일정 관리 | - Whisper 기반 STT를 통해 사용자의 음성을 한국어 텍스트로 변환하고, Gemini API(gemini-2.5 -flash-lite) 기반 챗봇과의 자연어 대화를 통해 일정을 등록·수정·삭제 - 텍스트 입력 시 채팅 화면에 텍스트 답변 제공 / 음성 입력 시 Supertonic TTS 기반 로컬 서버를 통해 한국어 음성으로 답변 및 일정 알림 제공 - 기본 음성 스타일 F1 적용, TTS 서버 응답 실패 시 브라우저 SpeechSynthesis API로 대체 출력 - 등록된 일정은 REST API를 통해 서버에 저장되며, 사용자 페이지 및 관련 대시보드에서 일정 현황 조회 가능 - PaddleOCR을 활용해 식품 포장지· 라벨 이미지에서 제품명, 원재료, 성분 등의 한국어 텍스트를 추출하고, 인식된 정보를 기반으로 식품의약품안전처 API를 조회하여 제품 정보, 영양성분, 원재료 및 알레르기 유발 성분을 조회 |
| GPS 위치 추적 및 실종 감지 | - 사용자의 휴대폰 GPS를 활용해 대상자의 위치 정보를 수집(50m 이상 이동 시) → Spring Boot 서버의 위치 API로 전송 - 보호자는 Kakao Map 기반 화면에서 현재 위치 + 날짜별 이동 기록 확인 가능 - 안심구역 이탈 시 DB 알림 저장 및 FCM 푸시 알림을 보호자 앱으로 즉시 전송 (GPS 정확도 100m 초과 시 미발송) |
| InsightFace 기반 얼굴 인식 | - InsightFace(buffalo_l) 모델로 얼굴 감지 및 임베딩 추출, KNOWN_FACE·실종 신고·이미지·사전 등록 사진 3가지 소스와 코사인 유사도 비교 - 이미지 품질 필터링 - 매칭 감지 시 AI_CANDIDATE_CONFIRM 이벤트를 Spring Boot 알림 API로 전송 → 보호자가 직접 확인 |
| 낙상 감지 | - MediaPipe Pose(자세 분류) → YOLOv8 fine-tuned(낙상 자세 검출) → VideoMAE(시계열 행동 인식) → XGBoost 앙상블 최종 판정(F1 94.4) - FastAPI 서버 + SQLite로 활동 컨디션 데이터 저장·제공 - 낙상 확정 시 보호자·복지사에게 즉시 푸시 알림 전송 → 미응답 시 2차 알림(119 안내) 자동 발송 - 낙상 이력은 DB에 저장되어 보고서로 자동 생성 |
| 위험 기후 알림 | - 기상청 단기예보 API를 매 1시간 주기로 조회 → 기후 상태를 주의·경고·위험 3단계로 분류 - 위험 기후 감지 시 보호자에게 즉시 푸시 알림 전송 - 카카오 장소 검색 API 기반으로 주변 복지관·주민센터·대피소를 카드 형태로 안내 (전화 연결·경로 제공 포함) → 돌봄 대상자가 신속하게 안전한 장소로 이동할 수 있도록 지원 |
| 노인 일자리 매칭 | - 한국노인인력개발원 구인정보 API + 서울시 일자리포털 채용 정보 API 공고 통합 조회 - 마감 여부·지역 조건 1차 필터링 → 카테고리·근무시간·고용형태·경력·학력·급여 조건 반영 적합도 점수 산출 → 맞춤 추천 TOP 5 제공 - 복지사는 공고를 조회하여 대상자에게 추천, 신청 및 관심 공고 상태 관리 가능 |
| 사용자(돌봄 대상자) 페이지 | - 한 화면에서 확인 가능한 정보: 오늘 날씨·기후 경보, 오늘 일정, 낙상 이력, 건강 상태 레이더 차트, 활동 컨디션 레이더 차트, 시간대별 활동 분석(양호·보통·활동 적음 3단계), 평소 움직임 비교, 낙상 전후 변화 카드, 복지제도 자동 매칭 카드(신청 가능 제도 최대 3개 추천) - 긴급 상황 발생 시 보호자에게 즉시 알림 전송하는 SOS 버튼 화면 내 배치 - 접근성 UI: 글씨 크기 3단계 실시간 조절(기본·크게·매우 크게)·고대비·대형 버튼 - 낙상 감지 서버(Fall API) 활동 데이터는 Spring Boot DB에 주기적으로 저장 → 서버 미실행 시에도 데이터 유지 - 사용자 전용 모바일 앱(Flutter/Android) 별도 개발 → 웹과 동일한 주요 기능 제공 |
| 보호자 페이지 | - 담당 대상자의 나이·성별·주소·주요질환 등 인적사항 확인 - Kakao Map 기반 지도에서 현재 위치·마지막 위치·오늘 이동 경로 실시간 확인 - 최근 알림 내역 조회·실종 신고·SOS 알림 수신 → 현장에 없어도 즉각 대응 가능 - 조치완료된 알림은 삭제 없이 이력으로 유지, 알림 토스트 확인 시 읽음 처리 자동 반영 |
| 복지사 페이지 | - 담당 대상자 목록에서 건강 상태·위치 상태·알림 상태·확인 여부 통합 조회 - 대상자 상세 화면: 기본 정보·보호자 정보·건강 정보·안심구역 정보 확인 + 건강 판정 결과(양호·주의·위험) 및 판정 근거 확인 - 일자리 공고 조회 → 대상자에게 적합한 공고 추천, 신청·관심 공고 진행 상태 관리 |
| 관리자 페이지 | - 관리자 전용 로그인·회원가입 제공, 승인된 관리자만 콘솔 접근 가능 - 대시보드: 전체 돌봄 대상자·보호자·담당자 계정 수 및 연결이 필요한 대상자 현황 한눈에 확인 - 돌봄 대상자 관리: 전체 목록 및 연결된 보호자·담당자 정보 조회, 상세 화면에서 기본 정보·계정 상태 확인 - 보호자·담당자 관리: 각 계정의 활성·비활성 상태 관리 - 관리자 승인 관리: 신규 관리자 가입 요청 승인·거절 처리 |
| 복지사 RAG 챗봇 | - 공공 복지서비스 API + 복지제도 관련 PDF·문서 자료를 RAG 방식으로 색인 - 복지사가 자연어로 질문 → 대상자 조건에 맞는 복지제도·신청 가능 서비스·지원 내용 검색 및 답변 - 복지 관련 정보 지속 업데이트 → 복지사 업무 효율 향상 |
| 아두이노 통합 디바이스 | - Wemos D1 Mini(ESP8266) + MPU-6050 가속도 센서 기반 낙상 감지 디바이스 - 충격 감지 후 누운 자세 확인 시 낙상 확정 → 부저 경고음 출력 - 낙상 확정 시 WiFi HTTP POST로 Fall Detection 서버에 전송 → 보호자·복지사에게 알림 연계 |

3. 프로젝트 개발일정(안)

| 작 업 명 | 담당자 | 개발 일정 |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 W | 2 W | 3 W | 4 W | 5 W |  |
| 1. 계획 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 목표정의 | 누리 |  |  |  |  |  | 05.04 ~ 05.10 |
| - 계획서 작성 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| - 계획서 검토회의 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 요구분석 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 기존 사이트 조사 | 누리 |  |  |  |  |  | 05.11 ~ 05.17 |
| - 사용자 요구 분석 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| - 필요 기능 정의 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| - 요구분석서 작성 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시스템 구조 설계 | 누리 |  |  |  |  |  | 05.18 ~ 05.24 |
| - 설계서 작성 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| - 발표자료 작성 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 기능의 구현 | 누리 |  |  |  |  |  | 05.25 ~ 05.31 |
| - 서버 및 DB 구축 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| - 각 부분 기능 통합 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| 5. 시험 및 피드백 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시험 및 테스트 | 누리 |  |  |  |  |  | 06.01 ~ 06.15 |
| - 매뉴얼 작성 | 누리 |  |  |  |  |  |  |
| - 최종 발표자료 작성 | 누리 |  |  |  |  |  |  |

4. 시스템 구조

| 구성요소 | 설 명 | 개발환경 및 구현방법 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 디바이스 | - 돌봄 대상자 가정에 설치되는 Wemos D1 Mini(ESP8266) 기반 IoT 디바이스 - MPU-6050 가속도 센서로 충격·낙상 감지 → 부저 경고음 출력 - 낙상 확정 시 WiFi를 통해 Fall Detection 서버로 알림 전송 | - Wemos D1 Mini(ESP8266), MPU-6050 가속도 센서, 부저(Buzzer) - C/C++ 기반 구동, WiFi HTTP POST로 서버와 통신 |
| AI 챗봇 및 음성 처리 모듈 | - 사용자의 음성을 텍스트로 변환하고 자연어 대화를 통해 일정 등록·수정·삭제 지원 - 텍스트 입력 시 채팅 화면에 텍스트 답변 제공 - 음성 입력 시 챗봇 답변과 일정 알림을 음성으로 안내 | - OpenAI Whisper(STT, 로컬 Python 서버) - Gemini API(gemini-2.5-flash-lite) 기반 AI 챗봇 연동 - Supertonic TTS 기반 로컬 TTS 서버(F1 음성 스타일), 브라우저 SpeechSynthesis API 대체 음성 출력 - Spring Boot REST API 기반 일정 데이터 저장·조회 |
| 식품 정보 인식 및 공공데이터 연동 모듈 | - 식품 포장지 또는 라벨 이미지를 업로드하면 PaddleOCR을 통해 제품명과 식품 관련 텍스트를 인식 - 인식된 제품명을 검색어로 활용하여 식품의약품안전처 공공데이터 API에서 제품 정보와 영양성분 정보를 조회하고, OCR로 추출한 원재료·알레르기 관련 문구와 함께 사용자 화면에 제공 | - Python 기반 로컬 OCR 서버 구축 및 PaddleOCR 한글 인식 모델 적용 - React 에서 식품 이미지 업로드 후 OCR 서버에 전달 - OCR 결과에서 제품명 등 식품 정보 조회에 필요한 검색어 추출 - 식품의약안전처 공공데이터 REST API와 연동하여 제품 상세 정보 조회 - OCR 및 API 조회 결과를 JSON 형식으로 가공해 프런트엔드에 반환 - React 사용자 페이지와 관련 대시보드에서 정보 시각화 - OCR 인식 실패, 검색 결과 없음 및 API 통신 오류에 대한 예외 처리 적용 |
| 낙상 감지 모듈 | - 카메라 영상에서 실시간으로 관절 키포인트를 추출하여 낙상 여부 판단 → 보호자·복지사에게 알림 전송 - 활동 컨디션(활동성·안정성·휴식 균형·자세 상태·안전도)을 시간대별로 측정·저장 - 평소 움직임 기준선(baseline)과 낙상 전후 변화 패턴 분석 → 사용자 페이지에 제공 - 낙상 감지 서버 데이터는 Spring Boot를 통해 DB에 주기적으로 저장 → 서버 미실행 시에도 마지막 분석 결과 조회 가능 | - MediaPipe Pose, YOLOv8(fine-tuned), VideoMAE, XGBoost, OpenCV, FastAPI + SQLite / Python 기반 구동 - 낙상 확정 시 FastAPI 서버로 POST 요청 전송 - ActivitySnapshotSchedulerService가 10분 주기로 Fall API 폴링(/health/activity/today, /baseline, /fall-pattern 등) → senior_activity_snapshots 테이블에 저장 - /api/seniors/{id}/activity/* 엔드포인트로 조회, Fall API 미실행 시에도 마지막 저장 데이터 유지 |
| GPS 위치 추적 및 실종 감지 모듈 | - 60초 간격으로 위치 수집, 35m 이상 이동 시에만 서버에 전송 - 안전 반경 이탈 시 DB 알림 저장 및 FCM 푸시 알림을 보호자 앱으로 즉시 전송 (GPS 정확도 100m 초과 시 미발송) | - 브라우저 Geolocation API (고정밀 우선, 실패 시 저정밀 재시도) - Spring Boot REST API 위치 저장 및 이탈 감지 - 카카오 역지오코딩 API 기반 주소 변환 + Kakao MAp 위치 표시 - FCM 푸시 알림 |
| 기상 알림 모듈 | - 매 1시간 기상청 API 호출 → 기후 상태를 주의·경고·위험 3단계로 분류 - 위험 기후 발생 시 돌봄 대상자·보호자에게 알림 제공 | - 기상청 단기예보 공공API(공공데이터포털) - Spring Boot 연동 - 주변 대피소·복지관 위치는 카카오 로컬 API 활용 |
| 일자리 매칭 모듈 | - 돌봄 대상자의 건강 정보·신체 정보·활동 가능 시간·이동 가능 거리·거주지·희망 직종·근무 조건을 기반으로 노인 일자리 공고 조회 - 적합도 점수 산출 → 맞춤 일자리 추천 | - 한국노인인력개발원 구인정보 API + 서울시 일자리포털 API React에서 연동 - 지역·카테고리·근무시간·고용형태·경력/학력·급여 정보 유무 기반 적합도 점수 산출 |
| 백엔드 서버 | - 프론트엔드·아두이노·외부 API 간의 데이터 흐름 총괄 - REST API 엔드포인트 제공 - 푸시 알림 발송·인증·비 즈니스 로직 처리 담당 | - Java, Spring Boot, WebSocket(STOMP) - REST API 형태로 프론트엔드와 통신 |
| 데이터베이스 | 돌봄 대상자·보호자·복지사 계정, 일정, 복약, 낙상 이력, GPS 경로, 알림 이력, 일자리 매칭 이력 등 플랫폼 전체 데이터 통합 관리 | - PostgreSQL, ERD 기반 테이블 설계, Spring Boot JPA 연동 - 주요 테이블: seniors · health_info · job_preference · alerts · climate_alerts · safe_zones · location_status · senior_activity_snapshots |
| 프론트엔드 | - 돌봄 대상자용 간편 UI, 보호자 페이지, 복지사·관리자 대시보드를 제공하는 웹 클라이언트 - 지도 기반 위치 시각화 및 실시간 알림 수신 담당 | - React(JSX), Kakao Map(지도), Chart.js(레이더 차트) - 개발 도구: Visual Studio Code - Spring Boot REST API 연동 |
| 복지사 RAG 챗봇 | - 공공 복지서비스 API·복지 관련 PDF·문서 자료 수집 → Obsidian으로 복지제도별 구조 정리 - AI 백엔드에서 임베딩 → Qdrant 벡터 데이터베이스에 색인 - Spring Boot 서버와 연동하여 복지정책 데이터 동기화·문서 관리·챗봇 요청 처리·대화 이력 저장 | - FastAPI, Qdrant Vector DB - Gemini Embedding, Groq/Gemini 기반 생성형 응답 - Spring Boot REST API 연동 - Obsidian 문서 정리 |
| FCM 푸시 알림 시스템 | - 보호자·사용자·복지사 역할별 기기 토큰 등록 및 관리 - 안전 반경 이탈·복약· SOS·AI 카메라 감지 이벤트 실시간 푸시 알림 발송 | - Firebase Admin SDK 기반 Spring Boot 서버 연동 - FcmPushService 구현, 역할별 토큰 라우팅 - Spring Boot 스케쥴러 (SafeZone·Medication)와 연동 |

5. 조직구성 및 업무분장

| 팀원명 | 역할 및 할 일 |
| --- | --- |
| 원희(팀장) | - MediaPipe Pose + YOLOv8 fine-tuning + VideoMAE + XGBoost 앙상블 기반 낙상 감지 모듈 개발, FastAPI 서버 및 SQLite 활동 컨디션 저장 구현 - 낙상 확정 시 보호자·복지사 푸시 알림 연동 - Fall API 활동 데이터를 Spring Boot DB에 10분 주기 스냅샷 저장 스케줄러 구현 - 기상청 단기예보 공공API 연동 및 1시간 주기 자동 조회 스케줄러 개발 + 기후 상태 3단계(주의·경고·위험) 분류 푸시 알림 연동 - 위험 기후 발생 시 카카오 장소 검색 API 기반 주변 복지관·주민센터·대피소 위치 카드 자동 안내 구현 - 노인 사용자 웹 페이지 개발: 오늘 날씨·기후 경보, 오늘 일정, 낙상 이력, 건강 상태 레이더 차트, 활동 컨디션 레이더 차트, 시간대별 활동 분석(3단계), 평소 움직임 비교, 낙상 전후 변화 카드, SOS 버튼 - 노인 사용자 모바일 앱(Flutter/Android) 개발: 홈·위치 확인·기후 알림·일자리·내 정보 탭 구성, 헤더 내 채팅·알림·로그아웃 배치 - SOS 알림 흐름 개선 - 글씨 크기 3단계 실시간 조절 기능 구현(기본·크게·매우 크게, localStorage 영구 저장) - 전체 팀 개발 일정 관리 및 진행 상황 조율 |
| 박윤아 | - 휴대폰 GPS 기반 위도·경도 수집 및 서버 저장 API 연동, 10초 주기 위치 갱신 및 REST API 기반 위치 조회 구조 구현 - Kakao Map 기반 현재 위치·이동 경로·안전 반경 지도 시각화 구현 - 안전 반경 최대 3개 등록·수정·삭제 및 이탈 감지·푸시 알림 연동 - 경찰청 Safe182 실종경보·검색 공공 API 연동, 실종자 목록·사진·조건 검색·상세 정보 화면 구현 - InsightFace(SCRFD+ArcFace) 기반 얼굴 인식 FastAPI 서버 개발, YOLO 사람 감지·HSV 기반 옷차림 색상 분석 - face_recognition 폴백·경찰청 실종 사진 비교·임베딩 캐시 구조 구현 - 보호자 웹(React)/앱(Flutter/Android) 개발: 인적사항·위치 지도·이동 경로·최근 알림·실종 대응·SOS 수신 화면 구현 - 보호자·복지사 RAG 챗봇 개발, 공공 복지서비스 API·복지 PDF·Obsidian 기반 RAG 지식 문서 정리 - Qdrant 기반 복지 문서 벡터 검색 및 Groq 기반 답변 생성 구조 구현 - FastAPI AI 백엔드와 Spring Boot 서버 간 RAG 요청 및 대화 이력 저장 연동 - Firebase Admin SDK 초기화 및 FCM 구현, 역할별 토큰 등록 및 라우팅 구조 설계 |
| 이예린 | - OpenAI Whisper 기반 STT 음성 입력 모듈 개발 - Gemini API (gemini-2.5-flash-lite) 기반 AI 챗봇 자연어 대화 엔진 개발 - 챗봇 대화를 통한 일정 등록·수정·삭제 로직 설계 및 연동 - Supertonic TTS 기반 로컬 TTS 서버 연동 및 F1 음성 스타일 활용한 챗봇 답변 및 일정 알림 음성 안내 제공 - TTS 서버 응답 실패 시 브라우저 SpeechSynthesis 기반 음성 출력 처리 - 챗봇 대화 내역 저장 및 최근 대화 불러오기 연동 - PaddleOCR 기반 식품 라벨 인식 및 식약처 공공데이터 API 연동을 통한 영양성분 보완, 원재료·알레르기 관련 OCR 텍스트 분석 기능 개발 - Firebase Admin SDK 초기화 및 FCM 구현, 역할별 토큰 등록 및 라우팅 구조 설계 - 관리자 페이지 대시보드 개발: 전체 회원 연결 상태 및 계정 현황 조회 - 관리자 회원 관리 페이지 개발: 어르신·보호자·담당자 계정 목록 조회 및 상태 관리 - 관리자 승인 관리 페이지 개발: 신규 관리자 가입 요청 승인·거절 처리 |
| 장건희 | - 복지사 페이지 개발: 어르신 건강 상태, 활동 역량, 희망 직무 조건 입력 및 프로필 조회 기능 개발 - 한국노인인력개발원 오픈 API 연계 기반 실시간 구인 공고 데이터 수집 및 조회 구현 - 서울시 일자리포털 채용 정보 API 연동을 통한 공공 일자리 정보 통합 검색 체계 구축 - 채용 마감 여부, 거주 지역, 공고 카테고리별 다중 필터링 검색 로직 설계 및 적용 - AI 건강 판정 모델 분석 결과 및 항목별 상세 판정 근거 조회 인터페이스 구축 |

6. 기대효과 및 활용분야

[기대효과]

① 돌봄 대상자 안전사고 예방 및 골든타임 확보

MediaPipe·YOLOv8·VideoMAE·XGBoost 앙상블 기반 낙상 감지 모듈은 카메라 영상을 실시간 분석하여 낙상 발생 즉시 보호자·복지사에게 푸시 알림을 전송하고, 응답이 없을 경우 119 안내까지 자동으로 연계한다. 최근 4년간 65세 이상 고령자 안전사고의 62.7%가 낙상사고로 나타난 상황에서, 24시간 상시 감지 체계를 통해 돌봄 대상자가 낙상 후 도움을 받지 못해 골든타임을 놓치는 문제를 실질적으로 해소할 수 있다.

② 치매 노인 실종 사고 예방

사용자 앱의 휴대폰 GPS를 활용한 위치 수집, 안심구역 반경 이탈 감지, 경찰청 Safe182 실종경보·검색 공공 API 연동, 카메라 클라이언트의 InsightFace 기반 얼굴 인식 기능을 결합하여 돌봄 대상자의 실종 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 구성하였다. 보호자와 복지사는 Kakao Map 기반 화면에서 대상자의 현재 위치, 마지막 위치, 이동 경로를 확인할 수 있으며, 안심구역을 벗어나는 경우 알림을 통해 초기 대응을 진행할 수 있다.

치매환자 및 정신질환자의 실종신고가 지속적으로 증가하고 배회감지기 
보급률이 낮은 상황에서, 본 서비스는 별도 전용 기기 보급에만 의존하지 않고 보호자 앱과 위치 기반 모니터링을 활용해 실종 위험을 조기에 파악하는 보조 수단으로 기능한다. 이를 통해 실종 발생 전에는 안심구역 이탈 알림으로 선제 대응하고, 실종 발생 후에는 위치 기록과 경찰청 실종경보 API 정보를 활용하여 탐색 및 신고 대응을 지원한다.

③ 디지털 소외 계층의 정보 접근성 향상

노인의 67.2%가 디지털 서비스 이용에 어려움을 느끼는 현실에서, Whisper 기반 STT 음성 입력, 큰 글씨·고대비·대형 버튼으로 구성된 돌봄 대상자 전용 UI를 통해 스마트폰 조작에 익숙하지 않은 돌봄 대상자도 별도의 학습 없이 서비스를 이용할 수 있도록 한다.

④ 보호자 및 복지사의 돌봄 부담 경감

보호자는 웹·앱 화면을 통해 담당 대상자의 인적사항, 현재 위치, 마지막 위치, 이동 기록, 최근 알림, SOS 요청, 안심구역 상태를 확인할 수 있다. 또한 대상자의 상태와 관련해 복지사에게 상담 요청이나 정보 수정 요청을 보낼 수 있어 보호자와 복지사 간의 돌봄 협업이 가능하다. 복지사는 담당 대상자 목록과 상세 화면에서 건강 상태, 위치 상태, 알림 상태, 정보 확인 여부, 건강 판정 결과 및 근거, 안심구역 정보, 상담 요청, 일자리 추천 및 신청 상태를 관리할 수 있다. 이를 통해 직접 방문하지 않아도 대상자의 상태 변화를 파악하고 필요한 조치를 이어갈 수 있어 돌봄 공백과 반복적인 관리 부담을 줄일 수 있다.

⑤ 노인의 사회 참여 및 삶의 질 향상

한국노인인력개발원 구인정보 API와 서울시 일자리포털 채용 정보 API를 연동하여 돌봄 대상자의 건강 정보, 활동 가능 시간, 이동 가능 거리, 거주지, 희망 직종, 회피 환경 등을 고려한 맞춤형 일자리 추천 기능을 제공한다. 추천 결과는 적합도 점수와 카테고리별 공고로 제공되며, 돌봄 대상자는 자신의 조건에 맞는 일자리를 확인하고 관심 공고 또는 신청 의사를 표현할 수 있다. 복지사는 대상자의 신청 상태와 추천 결과를 확인하여 상담 및 일자리 연계를 지원할 수 있다. 이를 통해 돌봄 대상자의 경제적 자립, 사회적 연결 기회 확대, 사회적 고립 완화와 삶의 질 향상에 기여할 수 있다.

[활용분야]

① 공공 복지 서비스 연계

지자체의 독거노인 돌봄 사업, 치매안심센터, 노인복지관과 연계하여 기존 복지 인프라를 보완하는 디지털 돌봄 시스템으로 활용될 수 있다. 보건복지부의 AI 돌봄 서비스 확대 정책과 맞물려 공공 조달 및 복지 지원 사업으로의 연계도 기대할 수 있다.

② 요양원·복지시설 내 통합 관리 시스템

개인 가정 외에도 요양원, 실버타운, 주간보호센터 등 취약계층 복지시설에 아두이노 디바이스를 설치하여  입소 돌봄 대상자 전체를 통합 관리하는 시설 운영 보조 시스템으로 활용할 수 있다. 복지사 대시보드를 통해 다수의 돌봄 대상자를 동시에 모니터링할 수 있어 시설 운영 효율을 높인다.

③ 재난·응급 대응 체계 보완

기상청 단기예보 API 기반 위험 기후 알림과 대피소 안내 기능은 한파·폭염·폭설 등 자연재해 발생 시 취약계층을 신속하게 보호하는 재난 대응 수단으로 활용될 수 있으며, 지자체 재난안전 시스템과 연계하면 취약계층 집중 보호 체계를 강화하는 데 기여할 수 있다.

④ 노인 일자리 정책 지원

돌봄 대상자의 건강 상태, 활동 조건, 거주지, 희망 직종을 반영한 맞춤형 일자리 추천 결과와 신청 상태를 복지사가 확인할 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 노인 일자리 연계 업무를 체계화하고, 향후 축적된 데이터를 기반으로 지역별 일자리 수요와 매칭 현황 분석에 활용할 수 있다.

⑤ AI·IoT 복지기술 연구 및 확장

본 프로젝트에서 개발된 MediaPipe·YOLOv8·VideoMAE·XGBoost 앙상블 낙상 감지 모델, 음성 인터페이스는 향후 장애인·아동·저소득층 등 다른 취약계층
을 대상으로 한 AI 복지 서비스로 확장 적용이 가능하며, 관련 연구 및 후속 개발의 기반 기술로도 활용될 수 있다.

7. 참고 사이트 및 문헌

① 통계 자료

- 보건복지부, 「2023년 노인실태조사 결과 발표」, 2024.10.16. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=1483352

- 통계청, 「2024 고령자통계」, 2024.09.26. https://www.kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=10820&list_no=432917&mid=a10301010000

- 보건복지부, 「2024년 고독사 발생 실태조사」, 2025. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1488039&act=view

- 보건복지부·경찰청, 「2024년 실종아동등 연차보고서」, 2025. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&act=view&list_no=1484959

- 공정거래위원회·한국소비자원·농촌진흥청, 「고령자 낙상사고 예방 안전주의보」, 2022.08.30. https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=229534

- 통계청 사망원인통계, 2022. https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?fcode=00002000040000100012&cidx=14745&sel_year=2024&sel_month=05

② 공공데이터 API

- 기상청 단기예보 API (공공데이터포털) https://www.data.go.kr/data/15084084/openapi.do

- 경찰청 실종경보 API (공공데이터포털) https://www.data.go.kr/data/15000563/openapi.do

- 한국노인인력개발원 노인 구인정보 API (공공데이터포털) https://www.data.go.kr/data/15069932/openapi.do

- 안전드림 실종아동 신고 (safe182.go.kr) https://safe182.go.kr

- 카카오 로컬 API (장소 검색·주소 변환) https://developers.kakao.com

- 서울시 일자리포털 채용 정보 API https://data.seoul.go.kr" "서울시 사회복지시설(노인일자리지원기관) 목록 API https://data.seoul.go.kr

- 식품의약품안전처_식품영양성분DB정보 API https://www.data.go.kr/data/15127578/openapi.do#/layer-api-guide

- 지자체 복지 서비스 목록 API https://www.data.go.kr/data/15108347/openapi.do

- 카카오 로컬 API (카카오 개발자센터) https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/local/dev-guide

③ 오픈소스 및 AI 모델

- OpenAI Whisper (STT) https://github.com/openai/whisper

- YOLOv8 (낙상 감지 fine-tuning) https://github.com/ultralytics/ultralytics

- MediaPipe (자세 분석) https://github.com/google-ai-edge/mediapipe

- Gemini API (AI 챗봇) https://ai.google.dev

- VideoMAE (시계열 행동 인식) https://huggingface.co/models

- face_recognition (폴백) https://github.com/ageitgey/face_recognition

- InsightFace (얼굴 검출·임베딩) https://github.com/deepinsight/insightface

- MediaPipe Pose (자세 분류) https://github.com/google-ai-edge/mediapipe

- 낙상 감지 참고 오픈소스 (rhafaelc/Fall-Detection-YOLO-MediaPipe) https://github.com/rhafaelc/Fall-Detection-YOLO-MediaPipe

④ 기존 유사 서비스

- 노인일자리여기 https://www.seniorro.or.kr

- 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 (보건복지부) https://www.mohw.go.kr

- 경찰청 182 실종신고 시스템 https://safe182.go.kr

- 케어닥 : https://www.caredoc.kr

- 효돌 : https://hyodol.com

- 지자체 AI 돌봄 서비스 (서울시 AI 돌봄 SOS) : https://www.seoul.go.kr